РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Чупинского городского поселения

РЕШЕНИЕ №61

18 сессии 3 созыва

пгт.Чупа                                                                                                     21 декабря 2015 года

«Об утверждении   плана  мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения на 2016 год»

Рассмотрев плана мероприятий  по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2016 год

Совет Чупинского городского поселения

РЕШИЛ:

утвердить план мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2016 год (Приложение).

Глава Чупинского городского поселения                                               Давыдов Ю.А.

Председатель Совета Чупинского городского поселения                    Королева Г.М.

Приложение к Решению Совета Чупинского городского поселения 3 созыва

от   21 декабря 2015 года  № 61

План мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения

на 2016 год.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (тыс. рублей) | ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Дороги. Тротуары. Мосты. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организовать и провести торги по ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Чупинского городского поселения | до 10 апреля 2016г. |  | Овчинникова Е.Г. |  |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ на автодорогах (согласно плану и договору) устройство асфальтобетонного покрытия - по ул. Пионерской - по ул. Вокзальной - по ул. Чупинка. - устройство песчано-гравийного покрытия: - по ул. Гористой, - по ул.Заречной, - по улице «проектируемой» | до 15 октября 2016 года. | 4500 | Победитель торгов, Давыдов Ю.А. |  |
| 1.3. | Провести работы по дорожной разметке на автодорогах Чупинского городского поселения | до 01 августа 2016 года | 100 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.4. | Приобрести опоры дорожных знаков, недостающие дорожные знаки согласно дислокации и установить их. | до 01 августа 2016 года. | 200 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.5. | Строительство ограждения тротуара и МКД по ул. Пионерской 500 п. метров | до 20 июня 2016 года | 600 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.6. | Устройство перильного ограждения спуска к парку от ул. Советской (лестничный марш 30 п. метров) | до 01 июля 2016 года. | 30 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.7. | Устройство тротуара по ул.Коргуева. | До 01.09.2016 года | 1500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.8. | Снегоуборка проезжей части автодорог по улицам согласно договору | в зимний период | 350 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.9. | Снегоуборка тротуаров согласно схемы Заказчика | в зимний период | 150 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.10. | Приобретение песка. Подсыпка песком тротуаров и дорог. | в зимний период | 20 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.11. | Автогрейдирование | в течение года | 100 | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.12 | Устройство водопропускных труб | до 01.10.2016г. | 250 | Давыдов Ю.А. |  |
| 2.Озеленение. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование газонов на участке дороги по ул. Пионерской между МКД №59 - 71 | до 01 июля 2016 года | 100 | Давыдов Ю.А. |  |
| 2.2. | Спил деревьев создающих опасность жизнедеятельности | в течение 2016 г. | 20 |  | Давыдов Ю.А. |
| 2.3. | Установка садовых рюмок, приобретение торфа цветочной рассады, посадка цветов | до 01 июня 2016 г. | 70 |  | Давыдов Ю.А. |
| 2.4. | Резка кустарника вдоль пешеходной дорожки по ул.Северной | до 01.05.2016 г. | 40 |  | Давыдов Ю.А. |
| 3.Уличное освещение. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор. | до 01 июня 2016года | 500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.2. | Проектирование и установка линии электропередач (220V) уличного освещения (по улице Прибрежной, Заречной, Сосновый Бор) | до 01 августа 2016 года | 650 | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.3. | Приобретение и установка праздничной иллюминации (сетка) на ветках деревьев вдоль улицы Пионерская | до 01 августа 2016 года. | 150 | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.4 | Установка светодиодных светильников по улице Сосновый Бор, Заречная, Северная. | до 01 августа 2016 года. | 250 | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.5 | Освещение пешеходной дорожки, соединяющей ул. Платонова и ул. Заречную. | до 01.10.2016 года | 250 | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.6. | Оплата уличного освещения | в течение 2016 г. | 750 | Климец Д.С. |  |
| 3.7. | Освещение тротуара между ул. Пионерской и ул.Коргуева | до 01.09.2016 года | 250 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.Мероприятия по санитарному благополучию |
| 4.1 | Организация сбора и вывоза мусора с территории Чупинского городского поселения | в течение года | 1500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.2 | Организация и проведение месячника по благоустройству территории Чупинского городского поселения | до 10 июня 2016 года | 50 | Воронова Л.Н. |  |
| 4.3 | Уборка территории Чупинского городского поселения (по договорам) | в течение года | 1000 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.4 | Мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок, уборка выявленных свалок. | в течение года | 100 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.5 | Приобретение и установка общественных туалетов. | до 01.07.2016 г. | 150 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение и установка аттракциона - сетка «пирамида» | до 15 июня 2016 года | 195 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.2 | Приобретение и установка парковых скамеек | до 15 июня 2016 года | 50 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.3. | Заказ, изготовление и установка 50 табличек с адресным хозяйством | в течение года | 30 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.4 | Установка дополнительных детских аттракционов на площадке. | до 01.09.2016г. | 1000 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.5. | Обустройство памятного знака (площадка у МКД №65 ул.Пионерская ) | до 10.06.2016г. | 300 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение уборки мусора на территории кладбища | в течение года | 120 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.2 | Подготовка территории кладбища под захоронения (площадки, проходы) | в течение года | 25 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.3 | Проведение снегоочистки проходов, проездов на территории кладбища | в зимний период | 20 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.4. | Асфальтирование дорожки в Чупинском парке (ул.Клубная) | до 01 октября 2016 года | 250 | Давыдов Ю.А. |  |
| 7.Рекультивация земель |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Провести снос ветхих и сгоревших строений (пляж, мкд №41 по ул Гористой) | В течение года | 120 | Давыдов Ю.А. |  |
| 7.2. | Подсыпка песком территории пляжа, чистка дна акватории. | до 20 июня 2016 года | 125 | Давыдов Ю.А. |  |
| 7.3. | Устройство штрафной автостоянки по ул. Коргуева. | 01.10.2016 года | 500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 8.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение конкурса «ЛУЧШИЙ ДОМ» на территории Чупинского городского поселения | до 01 сентября 2016 года | 30 | Тюпикина Е.В. |  |
| 8.2 | Организация и проведение конкурса «ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДВОР» | до 30 декабря 2016 года. | 30 | Тюпикина Е.В. |  |
| 9.Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установка знаков, указывающих местонахождение противопожарного водоснабжения (6шт.) | до 01 июня 2016 года | 5 | Тюпикина Е.В. |  |
| 9.2 | Организация и проведение обустройства противопожарного водоема по ул. Заречной | до 01 августа 2016 года | 200 | Давыдов Ю.А. |  |
| 9.3. | Приобретение противопожарного оборудования | в течение 2016 г. | 300 | Давыдов Ю.А. |  |

10. Спортивные сооружения

| 10.1 | Организация и проведение торгов по реконструкции стадиона | до 01.03.2016 г. | 3700 | Тюпикина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 2 | Организация и проведение торгов по ремонту причального хозяйства «Горелая пристань» | до 01.03.2016 г. | 800 | Давыдов Ю.А. |
| 10.3 | Приобретение спортинвентаря | в течение года | 300 | Давыдов Ю.А. |
| 10.4 | Обустройство лыжной трассы (асфальтовая дорожка) | до 01.09.2016г. | 500 | Давыдов Ю.А. |
| 10.5. | Устройство скейт - площадки (ул.Клубная) | до 01.07.2016г. | 800 | Давыдов Ю.А. |
| 11. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 11.2 | Проведение анализа воды и обустройство родников (два объекта). | до 01.09.16 г. | 5 | Давыдов Ю.А. |

12. Ремонт и содержание жилищного фонда

| 12.1. | Провести ремонт кровли МКД № 92,96 по ул. Пионерской | до 01.09.2016 г. | 2000 | Давыдов Ю.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Проведение ремонта и покраски фасадов МКД № 84,67,73,96,92 по ул. Пионерской | до 01.10.2016 г. | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 12.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения пгт.Чупа | в течение года | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 12.4 | Реконструкция гостиницы ( пгт.Чупа ул.Пионерская д.88) | в течение года | 10000 | Давыдов Ю.А. |
| 12.4 | Проектирование КОС | в течение года | 3000 | Давыдов Ю.А. |
| 12.5 | Организация комбината благоустройства | до 01.05.2016г. | 5000 | Давыдов Ю.А. |
| 12.6. | Установка ограждения территорий у МКД №61,67,84,92 | до 01.09.2016г. | 300 | Давыдов Ю.А. |