РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Чупинского городского поселения

РЕШЕНИЕ № 99

21 сессии 5 созыва

пгт.Чупа                                                                                                                  09 декабря 2024 года

«Об утверждении   плана  мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения на 2025 год»

Рассмотрев представленный Давыдовым Ю.А., Главой Чупинского городского поселения проект плана мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2025 год

Совет Чупинского городского поселения

РЕШИЛ:

утвердить план мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2025 год (Приложение).

Председатель Совета Чупинского городского поселения                                     Шаров В.В.

Глава Чупинского городского поселения                                                              Давыдов Ю.А.

Приложение к Решению Совета Чупинского городского поселения 5 созыва

от    09 декабря 2024г. №99

План мероприятий по благоустройству   территории Чупинского городского поселения на 2025 год.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (тыс. рублей) | ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Дороги. Тротуары. Мосты. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение торгов по ремонту и содержанию муниципальных дорог | до 10 апреля 2025г. | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Карачева В.А. |  |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Чупинского городского поселения | до 15 октября 2025 года. |  | Победитель торгов, Давыдов Ю.А. |  |
| 1.3. | Проведение работ по дорожной разметке на автомобильных дорогах Чупинского городского поселения | до 01 августа 2025 года |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.4. | Приобретение опор дорожных знаков, недостающие дорожные знаки согласно дислокации и установка их. | до 01 августа 2025 года. |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.5. | Строительство тротуара с ограждением по ул. Пионерской вдоль МКД № 66, дома №70 | до 20 июля 2025 года |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.6. | Устройство светофорных групп на автодороге по ул. Пионерской перекресток с ул. Гористая. | до 01 августа 2025 года. |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.7. | Устройство тротуара по ул.Северная | до 01 сентября 2025 года |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.8. | Снегоуборка проезжей части автодорог по улицам согласно муниципальному контракту (схема заказчика) | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.9. | Снегоуборка тротуаров согласно муниципальному контракту (схема Заказчика) | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.10. | Приобретение песка, подсыпка песком тротуаров и дорог. | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.11. | Автогрейдирование автомобильных дорог | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.12 | Устройство водопропускных труб на автодорогах в количестве 4 шт. | в летний период |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.13 | Окончание работ по устройству тротуаров по ул. Коргуева и Пионерская. | до 01 июля 2025 года |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 1.14 | Обустройство благоустроенного съезда с автодороги по ул. Вокзальная | по наличию средств в бюджете |  |  |  |
| 1.15 | Обустройство тротуара от улицы Пионерской к дворовой территории МКД №35 по ул. Пионерская | по наличию средств в бюджете |  |  |  |
| 1.16 | Проведение проектно изыскательных работ по устройству дорожки от улицы Пионерская до здания Чупинского храма (пер. Гористый) | по наличию средств в бюджете |  |  |  |
| 1.17 | Произвести ремонт автодорог по ул. Морская, Береговая и пер. Гористый | до 15 октября 2025 г. |  | подрядчик |  |
| 2.Озеленение. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание газонов на вдоль дороги по ул. Пионерская | до 01 августа 2025года | 180 | Карачева В.А. |  |
| 2.2. | Спил деревьев, создающих опасность жизнедеятельности | в течение 2025 г. | 50 |  | Карачева В.А. |
| 2.3. | Установка вазонов, приобретение торфа цветочной рассады, посадка цветов | до 01 июня 2025 г. | 100 |  | Карачева В.А. |
| 2.4. | Резка кустарника вдоль пешеходной дорожки по ул.Северная, Пионерская, Коргуева | 4 раза в сезон (лето-осень) | 70 |  | . Карачева В.А. |
| 3.Уличное освещение. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор. | до 01 июня 2025года | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 3.2. | Содержание линии электропередач (220V) уличного освещения | в течение 2025 года |  | Давыдов Ю.А. подрядчик |  |
| 3.3. | Установка праздничной иллюминации на опорах уличного освещения вдоль автомобильных дорог по улицам Чупинского городского поселения | до 01 августа 2024 года. |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.4 | Замена опор уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Гористая | до 01 августа 2025 года. |  | Давыдов Ю.А. ПАО «Россети» |  |
| 3.5 | Устройство уличного освещения по участку улицы Клубная (от здания №10 вдоль домов №7,9 до МКД №15 по ул. Советская) | до 01 сентября 2025 года |  | Карачева В.А. |  |
| 3.6. | Оплата электроэнергии уличного освещения | в течение 2025 г. |  | Климец Д.С. |  |
| 4.Мероприятия по санитарному благополучию |
| 4.1 | Организация сбора и вывоза ТКО, мусора (контракт) | в течение года | 2000 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.2 | Организация и проведение месячника по благоустройству территории Чупинского городского поселения | до 10 июня 2025 года | 50 | Воронова Л.Н. |  |
| 4.3 | Уборка территории Чупинского городского поселения (контракт) | в течение года | 5500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.4 | Мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок, уборка выявленных свалок. | в течение года | 500 | Давыдов Ю.А., Карачева В.А. |  |
| 4.5 | Установка и содержание общественных туалетов | «летний» сезон | 150 | Давыдов Ю.А., Карачева В.А. |  |
| 4.6 | организация капитального ремонта здания бани по ул. Вокзальная | до 01 апреля 2025г. | 200 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобрести и установить малые архитектурные формы в парке «Розарий» - фигурка «Лягушки». | до 15 июля 2025 года | 200 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.2 | Выполнить безопасное покрытие площадки с тренажерами. | до 15 июля 2025 г. | 1000 | Карачева В.А. |  |
| 5.3 | Приобрести и установить навес над тренажерами. | 07 января 2024 года | 800 | Давыдов Ю.А. Карачева В.А. |  |
| 5..4 | Устройство площадки игровой у лодочной станции | до 01 сентября 2025 г. | 500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.5 | Обустройство территории парка «Розарий» подвоз торфа | до 15 июля 2024 года | 1000 |  |  |
| 5.6 | Монтаж, демонтаж и содержание фонтана на озере Прокопьевское | Монтаж и демонтаж: по погодным условиям; Содержание – весь период установки | 100 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.7 | Приобретение и установка паркового освещения (парк «Розарий») | по наличию средств в бюджете | 1000 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение уборки мусора на территории кладбища | в течение года | 150 | Давыдов Ю.А. Карачева В.А. |  |
| 6.2 | Подготовка территории под захоронения (площадки, проходы) | в течение года | 100 | Давыдов Ю.А. Карачева В.А. |  |
| 6.3 | Снегоочистка проходов, проездов | в зимний период | 100 | Давыдов Ю.А. Карачева В.А. |  |
| 6.4. | Ремонт проездов | до 01 октября 2025 года | 350 | Давыдов Ю.А. Карачева В.А. |  |
| 6.5 | Содержание могил участников ВОВ | по мере необходимости | 100 | Давыдов Ю.А., Лангуева О.А. |  |
| 7.Рекультивация земель |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение сноса ветхих и сгоревших строений (согласно сформированному перечню) | до 31 августа 2025 года | 1500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 7.2. | Планировка земельного участка под парковую зону (следующий этап) Вокзальная | по наличию средств в бюджете | смета – при наличии средств в бюджете | Давыдов Ю.А. |  |
| 8.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение конкурса «ЛУЧШИЙ ДОМ» на территории Чупинского городского поселения | до 01 сентября 2025 года | 150 | Тюпикина Е.В. |  |
| 8.2 | Организация и проведение конкурса «ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДВОР» | до 30 декабря 2025 года. | 200 | Тюпикина Е.В. |  |
| 9.Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установка знаков, указывающих местонахождение противопожарного водоснабжения (6 знаков) | до 01 июня 2025 года | Муниципальная целевая программа Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения на 2023-2025 годы» | Тюпикина Е.В. |  |
| 9.2 | Организация и проведение обустройства противопожарного водоема по ул. Советская в районе МКД № 54 | до 01 августа 2024года |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 9.3. | Приобретение противопожарного оборудования (гидранты и трубопроводные трубы для установки по ул. Советская.) | в течение 2025 г. |  | Король Н.В. |  |
| 9.4. | Произведение сноса надворных построек за МКД 69, 75 по ул. Пионерская | в течение 2025 г. |  | Тюпикина Е.В. |  |
| 9.5 | Рубка просеки под противопожарную преграду (минерализованная полоса в районе ул. Заречная) | до 01 мая 2025г. |  | Давыдов Ю.А. |  |

10. Спортивные и сооружения культуры

| 10.1 | Проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона «Горняк» | до 01 марта 2025 г. | Программа «Чупа - спортивная» на период 2021-2025гг. | Давыдов Ю.А., Тюпикина Е.В. Тихонюк А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 2 | Второй этап обустройства лыжероллерной трассы | до 31 августа 2025г. |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.3 | Приобретение спортинвентаря | до 31 октября 2025г |  | Тихонюк А.А. |
| 10.4 | Обустройство лыжной трассы (оборудование мест для болельщиков) | до 31 августа 2025г. |  | Тихонюк А.А. |
| 10.5. | Устройство покрытия стадиона – беговой дорожки. | до 31 августа 2025г. |  | Давыдов Ю.А. Тихонюк А.А. |
| 10.6 | Создание маршрутов для скандинавской ходьбы | до 01 марта 2025г. |  | Тихонюк А.А. |
| 10.7 | Установка уличных тренажеров микрорайон Кирпичный | до 01 сентября 2025г. |  | Карачева В.А. |
| 11. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1 | Содержание станции водоподготовки пгт.Чупа | В течение года | Программа развития сетей водоснабжения и водоотведения на период 2024-2026гг | Король Н.В. |
| 11.2 | Подготовка проектно-сметной документации канализационной сети ул. Железнодорожная | до 31 декабря 2025 |  | Король Н.В. |
| 11.3 | Строительство канализационной сети ул. Северная пгт. Чупа | до 31 декабря 2025г. |  | Король Н.В. |

12. Ремонт и содержание жилого фонда

| 12.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | по мере необходимости | 200 | Давыдов Ю.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения населенного пункта | В течении года | 650 | Карачева В. |
| 12.4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан | В течении года | 5000 | Тюпикина Е.В. |

13.  Пляж, причал

| 13.1 | Монтаж - демонтаж буйков, туалетной кабины, мебели, средств спасения и другого оборудования, обследование дна пляжа. | период летнего (пляжного) сезона | 100 | Тихонюк А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Обустройство инфраструктуры причала (павильон, видео наблюдение, оборудование) | до 15 июня 2025г. | 1000 | Тихонюк А.А. |
| 13.3 | Организация работы лодочной станции на озере Прокопьевское (приобретение водных велосипедов) | до 01 июня 2023 г. | 1000 | Тихонюк А.А. |
| 13.4 | Устройство асфальтобетонного покрытия для стоянки автомобилей и спуска для маломерных судов. | до 15 августа 2025 г. |  | Тихонюк А.А., подрядчик |