РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53

пгт.Чупа                                                                                                                       04 декабря 2023 года

«Об утверждении Муниципальной программы развития сетей

водоснабжения и водоотведения на период 2024-2026гг.»

Администрация Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить Муниципальную программу развития сетей водоснабжения и водоотведения на период 2024-2026г. (Приложение).

Глава Чупинского городского поселения                                              Давыдов Ю.А.

Приложение к постановлению администрации Чупинского

городского поселения от 04 декабря 2023г. №53

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

развития сетей водоснабжения и водоотведения

Чупинского городского поселения

на период 2024- 2026годы

пгт. Чупа

Раздел 1. Паспорт

Муниципальной программы развития сетей водоснабжения и водоотведения Чупинского городского поселения

на период 2024- 2026 гг.

| Наименование Программы | Муниципальная программа развития сетей водоснабжения и водоотведения Чупинского городского поселения на период 2024- 2026 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Чупинского городского поселения |
| Разработчик Программы | МУП «Чупинский водоканал» |
| Основание для разработки Программы | Устав МО «Чупинское городское поселение» |
| Исполнители Программы | МУП «Чупинский водоканал» |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: 1. улучшение экологической обстановки; 2. повышение надежности подачи воды; 3. снижение количества аварий в системе водоотведения; 4. снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; 5. обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть; 6. повышение качества очистки воды; 7. снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса; 8. повышение эффективности работы насосного оборудования; 9. экономия электроэнергии; 10. увеличение объемов реализации коммунальных услуг; 11. обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; 12. реконструкция сооружений водопровода для увеличения производительности; 13. повышение качества оказываемых услуг; 14. строительство новых сетей канализации и реконструкция существующих сетей водоснабжения |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы – 2024-2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: - Составление проекта ЗСО оз. Ивановское пгт. Чупа (насосная) - Составление проекта ЗСО ул. Вокзальная ст. Чупа (насосная, скважины, резервуар) - Составление проекта «Проект ГРР ул. Вокзальная» ст. Чупа - Ограждение первого пояса ЗСО ст. Чупа ул. Вокзальная (насосная, скважины, резервуар) - Ограждение вокруг станции подготовки питьевой воды ул. Северная пгт. Чупа - Приобретение и установка системы видеонаблюдения на станции подготовки питьевой воды ул. Северная пгт. Чупа - Строительство канализационной сети ул. Северная пгт. Чупа - Подготовка проектно-сметной документации канализационной сети ул. Железнодорожная пгт. Чупа - Приобретение водопроводных труб для устранения аварийных ситуаций на сетях водопровода пгт. Чупа - Приобретения экскаватора - Приобретение мотопомпы - Замена водопровода ул. Вокзальная, ст. Чупа ду 150-200п.м. ведущей к бане и котельной - Замена водопровода ул. Вокзальная, ст. Чупа ду 150-500п.м. центральный водопровод ведущей к домам - Приобретение и установка насоса на скважине №4 ст. Чупа - Приобретение и установка системы видеонаблюдения ВНБ пгт. Чупа - Приобретение и установка системы пожарно-охранной сигнализации ВНБ пгт. Чупа - Закольцовка водопровода ул. Коргуева, ул. Гористая, пгт. Чупа, ду 150- 230п.м. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составляет (ориентировочно) 59080,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024г. – 13880,00 тыс. рублей; 2025г. – 27600,00 тыс. рублей; 2026г. – 17600,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит в 2024-2026г.г.: улучшить качество оказываемых МУП «Чупинский водоканал» услуг. |

Раздел 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Состояние объектов водоочистки и водоотведения – критическое.

Имеющиеся очистные сооружения в МО «Чупинское городское поселение» подверглись интенсивному износу, не функционируют и требуют реконструкции, проектирования новых узлов.

В населенных пунктах МО «Чупинское городское поселение» следующая система водоотведения:

1. п.г.т. Чупа - централизованная канализация, упрощенная системы отвода сточных вод; 2. ст. Чупа - централизованная канализация, упрощенная системы отвода сточных вод.

Все системы канализации МО «Чупинское городское поселение» самотечные, поэтому КНС отсутствуют. В п.г.т. Чупа канализационная сеть имеет два главных канализационных коллектора. Максимальный отвод сточных вод 28,3 м3/час. Планируемый отвод сточных вод 517 м3/сут. Техническое состояние КОС неудовлетворительное.  На ст. Чупа канализационная сеть имеет два главных канализационных коллектора. Максимальный отвод сточных вод 0,76 м3/час. Планируемый отвод сточных вод 18,3 м3/сут. Техническое состояние КОС неудовлетворительное. Сброс канализационных стоков из п.г.т. Чупа осуществляется в Чупинскую Губу Кандалакшского залива Белого моря из двух выпусков, а из ст. Чупа в болото.

Основным поставщиком услуг по сбору и канализации, а также очистке сточных вод на территории МО «Чупинское городское поселение» является МУП «Чупинский водоканал».

Система централизованного водоотведения в МО «Чупинское городское поселение» состоит из канализационных сетей и очистных сооружений, прежние очистные сооружения разрушены

Выводы:

Одной из проблем является сброс неочищенных дождевых и талых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок из-за отсутствия ливневой канализации. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Канализационные сети МО «Чупинское городское поселение» проложены подземным способом. Протяженность канализационных сетей составляет в п.г.т. Чупа 6,174 тыс. м и ст. Чупа 697,8. Материал трубопроводов – чугун.

Протяженность канализационных сетей по паспортным данным составляет 6,8718 тыс. погонных метров. Канализационный трубопровод имеет износ 100%.

Выводы:

Канализационные сети МО «Чупинское городское поселение» находятся в неудовлетворительном состоянии, так  как практически полностью имеют износ 100%. Отказы канализационных сетей (аварий) за последние годы отсутствуют. Ввиду значительного износа канализационных сетей (100%) необходима их реконструкция и замена особенно изношенных участков трубопровода с применением новых технологий и материалов.

Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы

Цели муниципальной программы:

- повышение качества питьевой воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и водоотведения уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения;

- Снижение аварийности на сетях водоотведения, водоснабжения.

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

- Муниципальной программой определяется необходимость реконструкции основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Задачи муниципальной программы:

1.	улучшение экологической обстановки;

2.	повышение надежности подачи воды;

3.	снижение количества аварий в системе водоотведения;

4.	снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

5.	обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

6.	повышение качества очистки воды;

7.	снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

8.	повышение эффективности работы насосного оборудования;

9.	экономия электроэнергии;

10.	увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

11.	обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

12.	реконструкция сооружений водопровода для увеличения производительности;

13.	повышение качества оказываемых услуг;

14.	строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих.

Раздел 4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2024- 2026 годы.

Раздел 5. Система программных мероприятий

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:

1. В течение длительного периода темпы износа сети водоснабжения и водоотведения значительно превосходили темпы их восстановления.

2. В течение длительного времени не проводились необходимые ремонтные работы.

Объемы финансирования по мероприятиям Программы, планируемые к реализации для приведения сетей водоснабжения и водоотведения в должное состояние, определены в следующих размерах.

| Вид работ | Объем финансирования на 2024г., тыс. руб. | Объем финансирования на 2025г., тыс. руб. | Объем финансирования на 2026г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление проекта ЗСО оз. Ивановское пгт. Чупа (насосная) | 360,00 |  |  |
| Составление проекта ЗСО ст. Чупа ул. Вокзальная (насосная, скважины, резервуар) | 430,00 |  |  |
| Составление проекта «Проект ГРР ст. Чупа ул. Вокзальная» | 140,00 |  |  |
| Ограждение первого пояса ЗСО ст. Чупа ул. Вокзальная (насосная, скважины, резервуар) | 2000,00 |  |  |
| Ограждение вокруг станции подготовки питьевой воды ул. Северная пгт. Чупа |  | 700,00 |  |
| Приобретение и установка системы видеонаблюдения на станции подготовки питьевой воды ул. Северная пгт. Чупа |  | 200,00 |  |
| Строительство канализационной сети ул. Северная пгт. Чупа | 8100,00 | 18900,00 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации канализационной сети ул. Железнодорожная пгт. Чупа |  | 3000,00 |  |
| Приобретение водопроводных труб для устранения аварийных ситуаций на сетях водопровода пгт. Чупа | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Приобретение экскаватора |  | 4200,00 | 9800,00 |
| Приобретение мотопомпы | 50,00 |  |  |
| Замена водопровода ул. Вокзальная ст. Чупа ду150-200п.м. ведущий к бане и котельной |  |  | 2000,00 |
| Замена водопровода ул. Вокзальная ст. Чупа ду150-500п.м. центральный водопровод ведущий к домам. |  |  | 5000,00 |
| Приобретение и установка насоса на скважине №4 ст. Чупа | 100,00 |  |  |
| Приобретение и установка системы видеонаблюдения ВНБ пгт. Чупа |  |  | 200,00 |
| Приобретение и установка системы пожарно-охранной сигнализации ВНБ пгт. Чупа | 100,00 |  |  |
| Закольцовка водопровода ул. Коргуева, ул. Гористая, пгт. Чупа ду 150- 230п.м. | 2000,00 |  |  |
| Всего: | 13880,00 | 27600,00 | 17600,00 |

Исполнение Программы позволит реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок поселения.

Повысится надежность и стабильность в подаче питьевой воды потребителям. Снизятся потери воды в сетях.  Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормам.

В ходе выполнения мероприятий Программы на территории поселения повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.

Раздел 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Администрация Чупинского городского поселения осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ, согласно намеченным мероприятиям.

Раздел 7. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить выполнение комплекса работ по сетям водоснабжения и водоотведения;

- снизить количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения;

Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты- снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов (аварий).