[image: image1.jpg]


                                                          
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
пгт.Чупа                                                                                                                       09 декабря 2025 года                                                                                                          
«Об  утверждении  Программы развития автомобильных дорог  общего

 пользования Чупинского городского поселения на период 2026-2028гг.»

Администрация Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           утвердить Программу развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2026-2028гг. (Приложение).
            Глава Чупинского городского поселения                                              Давыдов Ю.А.    
                                                                                      Приложение к постановлению 

                                                                                       администрации Чупинского городского  
                поселения от  09 декабря 2025г. № 106 
ПРОГРАММА   

развития автомобильных дорог общего пользования

Чупинского городского поселения

 на период 2026- 2028 годы

пгт. Чупа

Паспорт 

программы развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2026- 2028 гг.
	Наименование Программы 
	ПРОГРАММА развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2026- 2028 годы (далее – Программа)

	Заказчик Программы 
	Администрация Чупинского городского поселения 

	Разработчик Программы 
	Администрация Чупинского городского поселения

	Основание для
разработки  Программы 
	Устав МО «Чупинское городское поселение»



	Исполнители Программы 
	Администрация Чупинского городского поселения, привлекаемые подрядчики.

	Цели и задачи Программы
	Основные цели Программы:

1. Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории Чупинского городского поселения;

2.  Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения;

3. Создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

· обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

· повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;

· повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

· повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов; 

· улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями
Программы являются:

круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения;

· повышение безопасности движения;

· создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. 

	
	

	Сроки реализации 
	Срок реализации Программы – 2026-2028 годы 

	Перечень основных
мероприятий 
	Программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог (капитальный ремонт, ямочный)

2. Расчистка территории от снега в зимний период
3. Обустройство уличного освещения

4. Замена ламп уличного освещения на светодиодные
5. Замена и установка дорожных знаков
6. Устройство светофорных групп
7. Проведение технического учета и паспортизация дорог

	Объемы и источники
финансирования 

 
	Общий объем средств, необходимых   для реализации мероприятий Программы составляет (ориентировочно) 364193,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026г. – 3593,20 тыс. рублей;

2027г. – 15000,00 тыс. рублей;

2028г. – 15600,00 тыс. рублей;



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности 
	Реализация Программы позволит в 2026-2028г.г.: 
выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.


Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

          На территории Чупинского городского поселения имеются дороги местного значения протяженностью 14,4  км.         Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют развитие в долгосрочной перспективе.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Содержание дорог Чупинского городского поселения осуществляется в основном проведением следующих видов работ:

· в летнее время – ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка дорог, ямочный ремонт, уборка мусора, грейдирование дорожного полотна, планировка обочин, расчистка полосы отвода;

· в зимнее время –уборка снега отвалом, грейдирование, антигололёдная обработка, вывоз снега, уборка мусора вдоль дорожного полотна.

          Качество содержания автомобильных дорог Чупинского городского поселения оценивается как удовлетворительное.
          На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, что требует планирования дополнительных мероприятий по строительству и ремонту дорог.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы
Основные цели Программы – содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по автомобильным дорогам на территории Чупинского городского поселения, улучшение их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

     - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; 
    - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

    - повышение безопасности движения автотранспорта за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды; 

     - повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов; 

   -  улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

   - совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений. 

Раздел 3. Сроки реализации Программы

    Сроки реализации Программы – 2026- 2028 годы. 

Раздел 4. Система программных мероприятий 

    При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции: 

    1. В течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог общего пользования значительно превосходили темпы ее восстановления. 

     2. Ускоренный износ автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей; 

    3. В течение длительного времени не проводились необходимые ремонтные работы. 

 Объемы финансирования по мероприятиям Программы, планируемые к реализации для приведения всего дорожного хозяйства в должное состояние, определены в следующих размерах
	Вид работ
	Объем финансирования на 2026г.,

 тыс. руб.
	Объем финансирования на 2027г.,

тыс. руб.
	Объем финансирования на 2028г.,

 тыс. руб.

	Содержание автомобильных дорог
	3593,20
	3000,0
	3000,0

	Ремонт автомобильных дорог (текущий, капитальный)
	0,00
	9000,0
	7000,0

	Паспортизация и технический учет автомобильных дорог
	0,00
	15,0
	15,0

	Содержание и ремонт линий уличного освещение вдоль  автомобильных дорог
	5659,70
	5886,10
	6121,50

	Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения
	0,00
	250,0
	250,0

	Обустройство тротуаров вдоль автомобильных дорог местного значения
	0,00
	2000,0
	2000,0

	Всего:
	9252,90
	16315,0
	14315,0


    Программные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования предполагают обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. 
    В   период «весна-лето-осень» выполняются подрядные работы по: 
   - содержанию покрытия (капитальный и текущий ремонт покрытия);  

   - содержанию средств обстановки дороги и благоустройству (проведение работ по обеспечению нормативной видимости, замена знаков и стоек дорожных знаков и т.д.).

    В зимний период выполняются подрядные работы по: 
   - содержанию проезжей части и земляного полотна (очистка от снега покрытия, обочин, ликвидация зимней скользкости на проезжей части автомобильных дорог);

 - содержанию средств обустройства и обстановки дороги (очистка от снега дорожных знаков, стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков).

 Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Администрация Чупинского городского поселения осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ, согласно намеченным мероприятиям (Приложение 1).
 Раздел 6. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы 
  Реализация Программы позволит: 
  - обеспечить выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог согласно плану мероприятий; 

  - снизить количество дорожно-транспортных происшествий и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, на которых будут осуществляться мероприятия Программы. 

  Раздел  7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

  Социально-экономическая эффективность Программы обусловлена основными целями Программы – содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории Чупинского городского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. 

   В результате реализации Программы будет достигнуто: 

   - обеспечение сохранности автомобильных дорог, устранение очагов аварийности, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды; 

  -  совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций; 

-  обеспечение и повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей.

раздел 8. Мероприятия по выполнению Программы
	Наименование мероприятия
	Наименование улиц и объем ремонтных работ
	Наименование

 улиц и объем ремонтных работ
	Наименование

 улиц и объем ремонтных работ

	
	2026
	2027
	2028

	Ремонт автомобильных дорог (текущий, капитальный)


	Грунтовое покрытие
	
	

	
	
	ул.Морская продолжение (130 п.м.) ул.Ручьевая (220 п.м.)
	ул. Береговая от ул. Шоссейной (225 п.м.)

	
	
	Расширение по ул. Пионерская (от дет. площ. до ГОКа) (200 п.м.)
	

	
	
	
	Расширение по ул. Северная (3 м. х 335 п.м.)

	
	Устройство асфальтобетонного покрытия:
	
	

	
	
	ул.Морская продолжение (130 п.м.) пер. Гористый (от КБ до церкви) (484 п.м.)
	ул. Береговая от ул. Шоссейной (225 п.м.)

	
	
	Ямочный ремонт дорог  (цена 25 года:  1 118,4 тр)
От ул. Пионерская д.59 до ул. Железнодорожная (за КБ) (150 п.м.)
	Ямочный ремонт дорог  (цена 25 года:  1 118,4 тр)

	
	
	
	ул. Вокзальная (100 м.п.)

	
	
	
	ул. Ручьевая (220 п.м.)

	
	
	
	Ямочный ремонт дорог  (цена 25 года:  1 118,4 тр)

	
	
	
	ул. Вокзальная (100 м.п.)



	Устройство водопропускных труб
	
	устройство (ремонт) водопропускных труб через автомобильные дороги местного значения
	устройство (ремонт) водопропускных труб через автомобильные дороги местного значения

	Обустройство тротуаров и ограждений вдоль а/дорог
	
	Пер. Гористый (275 п.м.)
ул.Пионерская  от ГОКа до магазина Рябинка (256 п.м.)

ул.Северная 3 этап – вдоль больницы (50 п.м.)
	От ул.Пионерская д.75 до ул. Железнодорожной (250 п.м.)

	Установка светофорных групп


	
	Устройство мигающих светофорных светильников на ул. Пионерская, д.94. Обустройство нового пешеходного перехода на ул. Пионеерская, д.47;
	Светофорная группа на перекрестке ул. Пионерская, ул. Гористая. (Обустройство пешеходных переходов на перекрестке)

	Содержание и ремонт линий уличного освещение 
	- приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор;
	- приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор;
	- приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор;

	
	- проектирование и установка линии электропередач уличного освещения по улице ул. Ручьевая;
	-  проектирование и установка линии электропередач уличного освещения по  улице Морская;
	-  проектирование и установка линии электропередач уличного освещения по ул. Береговая;

	
	- установка светодиодных светильников 
	- установка светодиодных светильников
	- установка светодиодных светильников

	
	- приобретение и установка праздничной иллюминации (сетка)
	- замена светильников уличного освещения, вышедших из строя;
	- установка светодиодных светильников

	
	- замена светильников уличного освещения, вышедших из строя;
	- приобретение и установка праздничной иллюминации (сетка)
	- замена светильников уличного освещения, вышедших из строя;


