РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Чупинского городского поселения

РЕШЕНИЕ № 114

34 сессии 4 созыва

пгт.Чупа                                                                                                   22  декабря 2020 года

«Об утверждении   плана  мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения на 2021 год»

Рассмотрев представленный Давыдовым Ю.А., Главой Чупинского городского поселения проект плана мероприятий  по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2021 год

Совет Чупинского городского поселения

РЕШИЛ:

утвердить  план мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2021 год (Приложение).

Председатель Совета Чупинского городского поселения               Ескин А.В.

Глава Чупинского городского поселения                                    Давыдов Ю.А.

Приложение к Решению Совета Чупинского городского поселения 4 созыва

от 22 декабря 2020г.№114

План мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения

на 2021 год.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (тыс. рублей) | ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Дороги. Тротуары. Мосты. |
| 1.1 | Организовать и провести конкурс по ремонту и содержанию муниципальных дорог (подготовить конкурсную документацию информацию в СМИ) Согласно реестру имущества | до 10 апреля 2021г. | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Овчинникова Е.Г. |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ на автодорогах (согласно профильной муниципальной программы) | до 15 октября 2021 года. |  | Победитель конкурса, Давыдов Ю.А. |
| 1.3. | Провести работы по дорожной разметке на автодорогах Чупинского городского поселения | до 01 августа 2021 года |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.4. | Приобрести опоры дорожных знаков, недостающие дорожные знаки согласно дислокации и установить их. | до 01 августа 2021 года. |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.5. | Строительство ограждения тротуара по ул. Пионерской 155 п. метров | до 20 июля 2021 года |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.6. | Устройство трех светофорных групп на автодороге по ул. Пионерской | до 01 августа 2021 года. |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.7. | Устройство тротуара по ул.Коргуева | До 01.09.2021 года |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.8. | Снегоуборка проезжей части автодорог по улицам согласно договору | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.9. | Снегоуборка тротуаров согласно схемы Заказчика | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.10. | Приобретение песка. Подсыпка песком тротуаров и дорог. | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.11. | Автогредирование |  |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.12 | Устройство водопропускных труб на автодорогах в количестве 10 шт. | В летний период |  | Давыдов Ю.А. |
| 1.13 | Ремонт пешеходной дорожки через речку Чупинка | До 01.07.2021 г. |  | Давыдов Ю.А. |
| 2.Озеленение. |
| 2.1 | Формирование газонов на участке дороги по ул. Пионерская | до 01 августа 2021года | 70 | Давыдов Ю.А. |
| 2.2. | Спил деревьев создающих опасность жизнедеятельности | в течение 2021 г. | 20 | Давыдов Ю.А. |
| 2.3. | Установка садовых рюмок, приобретение торфа цветочной рассады, посадка цветов | до 01 июня 2021 г. | 70 | Давыдов Ю.А. |
| 2.4. | Резка кустарника вдоль пешеходной дорожки по ул.Северная,Пионерская,Коргуева | До 01.05.2021 г. | 40 | Давыдов Ю.А. |
| 3.Уличное освещение. |
| 3.1. | Приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор. | до 01 июня 2021года | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Давыдов Ю.А. |
| 3.2. | Содержание линии электропередач (220V) уличного освещения | 2021 год |  | Давыдов Ю.А. |
| 3.3. | Приобретение и установка праздничной иллюминации на ветках деревьев вдоль улицы Пионерская | до 01 августа 2021 года. |  | Давыдов Ю.А. |
| 3.4 | Замена опор уличного освещения вдоль автодорог: Приозерная, Коргуева, Гористая | До 01 августа 2021 года. |  | Давыдов Ю.А. |
| 3.5 | Устройство уличного освещения по части улицы Заречная |  |  |  |
| 3.6. | Оплата злектроэнергии уличного освещения | в течение 2021 г. |  | Климец Д.С. |
| 4.Мероприятия по санитарному благополучию |
| 4.1 | Организация сбора и вывоза ТБО, мусора (контракт) | в течение года | 1500 | Давыдов Ю.А. |
| 4.2 | Организация и проведение месячника по благоустройству территории Чупинского городского поселения | до 10 июня 2021 года | 50 | Воронова Л.Н. |
| 4.3 | Уборка территории Чупинского городского поселения (контракт) | в течение года | 5000 | Давыдов Ю.А. |
| 4.4 | Мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок, уборка выявленных свалок. | В течении года | 500 | Давыдов Ю.А |
| 4.5 | Приобретение и установка общественных туалетов. | до 01.07.2017 г. | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 5.Малые архитектурные формы |
| 5.1. | Приобрести и установить детскую площадку по улице Железнодорожная | до 15 июля 2021 года | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 5.2 | Приобрести и установить парковые скамейки | до 15 июня 2021 года | 50 | Давыдов Ю.А. |
| 5.3. | Заказ, изготовление и установка 50 табличек с адресным хозяйством | в течение года | 30 | Давыдов Ю.А. |
| 5.4 | Обустройство территории Рождественского сквера. |  | 2000 |  |
| 5.5 | Обустройство фонтана на озере Прокопьевское |  | 300 | Давыдов Ю.А. |
| 6.Содержание мест захоронения |
| 6.1 | Организовать и провести уборку мусора на территории кладбища | в течение года | 100 | Давыдов Ю.А. |
| 6.2 | Провести подготовку территории под захоронения (площадки, проходы) | в течение года | 25 | Давыдов Ю.А. |
| 6.3 | Проводить снегоочистку проходов, проездов | в зимний период | 20 | Давыдов Ю.А. |
| 6.4. | Ремонт проездов | до 01 октября 2021 года | 155 | Давыдов Ю.А. |
| 7.Рекультивация земель |
| 7.1 | Провести снос ветхих и сгоревших строений (сараи на подъезде к озеру и территории планируемой под ярмарку) | В течение года | 120 | Давыдов Ю.А. |
| 7.2. | Планировка земельного участка под парковую зону |  |  | Давыдов Ю.А. |
| 7.3. |  |  |  | Давыдов Ю.А. |
| 8.Организационные мероприятия |
| 8.1 | Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ ДОМ» на территории Чупинского городского поселения | до 01 сентября 2021 года | 100 | Тюпикина Е.В. |
| 8.2 | Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДВОР» | до 30 декабря 2021 года. | 100 | Тюпикина Е.В. |
| 9.Противопожарные мероприятия |
| 9.1 | Установить знаки указывающие местонахождение противопожарного водоснабжения (шесть знаков) | до 01 июня 2021 года | Муниципальная целевая программа Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения на 2019-2022 годы» | Тюпикина Е.В. |
| 9.2 | Организовать и провести обустройство противопожарного водоема по ул. Советская район ж.д. № 54 | до 01 августа 2021года |  | Давыдов Ю.А. |
| 9.3. | Приобретение противопожарного оборудования (гидрант и т.д.) | в течение 2021 г. |  | Давыдов Ю.А. |
| 9.4 | Устройство минерализованной полосы в районе ул. Заречная, ул. Сосновый бор |  |  |  |

10. Спортивные сооружения

| 10.1 | Подготовить проектную документацию по привязки планировочного решения стадиона (спортивного ядра) | До 01.03.2021 г. | Программа «Чупа - спортивная» на период 2021-2025гг. | Тюпикина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 2 | Приобретение спортивных снарядов для дет. площадки по ул. Железнодорожная | до 01.03.2021 г. |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.3 | Приобретение спортинвентаря |  |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.4 | Обустройство лыжной трассы ( освещение ,устройство водопропускных труб ,оборудование мест для болейщиков) |  |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.5. | Устройство покрытия стадиона |  |  | Давыдов Ю.А. |
| 11. Водоснабжение |
| 11.1 | Проведение анализа воды и обустройство родников (два объекта).дорожка. | до 01.09.21 г. | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 11.2 | Подготовка проектного решения по водоподготовке и станции подъема. Закупка оборудования и монтаж. |  | 1500 | Давыдов Ю.А. |

12. Ремонт и содержание жилого фонда

| 12.1. | Провести ремонт кровли мкд № по ул. Пионерской, | до 01.09.2021 г. | Муниципальная программа «Ремонт кровли и фасада многоквартирных домов расположенных на территории Чупинского городского поселения на период 2020-2024 гг.» | Давыдов Ю.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Провести ремонт и покраску фасада мкд № по ул. Пионерской | до 01.10.2021 г. |  | ДавыдовЮ.А. |
| 12.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения населенного пункта | В течении года | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 12.4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан | В течении года | 5000 | Давыдов Ю.А. |

13.  Пляж, причал

| 13.1 | Монтаж - демонтаж ограждения пляжа , туалетной кабины, мебели , средств спасения и т.д..Обследование дна пляжа. | 2021 г. | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Обустройство инфраструктуры причала (павильон ,видео наблюдение, оборудование) | До 01 июня 2021 г. | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 13.3 | Организация работы лодочной станции на озере Прокопьевское (приобретение водных велосипедов) | До 01 июня 2021 г. | 1000 | Давыдов Ю.А. |