

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Чупинского городского поселения

РЕШЕНИЕ № 149

40 сессии 4 созыва

пгт.Чупа 06 декабря 2021 года

«Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения на 2022 год»

Рассмотрев представленный Давыдовым Ю.А., Главой Чупинского городского поселения проект плана мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2022 год

Совет Чупинского городского поселения

РЕШИЛ:

утвердить план мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2022 год (Приложение).

Председатель Совета Чупинского городского поселения Ескин А.В.

Глава Чупинского городского поселения Давыдов Ю.А.

Приложение к Решению Совета Чупинского городского поселения 4 созыва

от 06 декабря 2021г. №149

План мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения

на 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ  (тыс. рублей) | ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | |
| 1.Дороги. Тротуары. Мосты. | | | | | |
| 1.1 | Организовать и провести конкурс по ремонту и содержанию муниципальных дорог (подготовить документацию для проведения торгов) | до 10 апреля 2022г. | Программа развития автомобильных дорог общего  пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Овчинникова Е.Г. | |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ на автодорогах (согласно муниципальной программы) | до 15 октября 2022 года. | Победитель конкурса, Давыдов Ю.А. | |
| 1.3 | Провести работы по дорожной разметке на автодорогах Чупинского городского поселения | до 01 августа 2022 года | Давыдов Ю.А. | |
| 1.4 | Приобрести опоры дорожных знаков, недостающие дорожные знаки согласно дислокации и установить их. | до 01 августа 2022 года. | Давыдов Ю.А. | |
| 1.5 | Строительство ограждения тротуара по ул. Пионерской 155 п. метров | до 20 июля 2022 года | Давыдов Ю.А. | |
| 1.6 | Устройство трех светофорных групп на автодороге по ул. Пионерской | до 01 августа 2022 года. | Давыдов Ю.А. | |
| 1.7 | Устройство тротуара по ул.Коргуева | до 01.09.2022 года | Давыдов Ю.А. | |
| 1.8 | Снегоуборка проезжей части автодорог по улицам согласно договору | в зимний период | Давыдов Ю.А. | |
| 1.9 | Снегоуборка тротуаров согласно схемы Заказчика | в зимний период | Давыдов Ю.А. | |
| 1.10 | Приобретение песка. Подсыпка песком тротуаров и дорог. | в зимний период | Давыдов Ю.А. | |
| 1.11 | Автогредирование | в зимний период | Давыдов Ю.А. | |
| 1.12 | Устройство водопропускных труб на автодорогах в количестве 4 шт. | в летний период | Давыдов Ю.А. | |
| 1.13 | Ремонт пешеходной дорожки через речку Чупинка | до 01.07.2022 г. | Давыдов Ю.А. | |
| 2.Озеленение. | | | | | |
| 2.1 | Формирование газонов на участке дороги по ул. Пионерская | до 01 августа 2022года | 80 | Давыдов Ю.А. | |
| 2.2 | Спил деревьев создающих опасность жизнедеятельности | в течение 2022 г. | 50 | | Давыдов Ю.А. |
| 2.3 | Установка вазонов, приобретение торфа цветочной рассады, посадка цветов | до 01 июня 2022 г. | 120 | | Давыдов Ю.А. |
| 2.4 | Резка кустарника вдоль автомобильных дорогпо ул.Северная, Пионерская, Коргуева | 4 раза в сезон (весна, лето, осень) | 50 | | Давыдов Ю.А. |
| 3.Уличное освещение. | | | | | |
| 3.1 | Приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор. | до 01 июня 2022года | Программа развития автомобильных дорог общего  пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Давыдов Ю.А. | |
| 3.2 | Содержание линии электропередач (220V) уличного освещения | 2022 год | Давыдов Ю.А. | |
| 3.3 | Приобретение и установка праздничной иллюминации на ветках деревьев вдоль улицы Пионерская, Коргуева | до 01 августа 2022 года. | Давыдов Ю.А. | |
| 3.4 | Замена опор уличного освещения вдоль автодорог: Приозерная, Коргуева, Гористая | до 01 августа 2022 года. | Давыдов Ю.А. | |
| 3.5 | Устройство уличного освещения | в летний период |  | |
| 3.6 | Оплата электроэнергии уличного освещения | в течение 2022 г. | Климец Д.С. | |
| |  | | --- | |  |   4.Мероприятия по санитарному благополучию | | | | | |
| 4.1 | Организация сбора и вывоза ТКО, мусора (контракт) | в течение года | 2000 | Давыдов Ю.А. | |
| 4.2 | Организация и проведение месячника по благоустройству территории Чупинского городского поселения | до 10 июня 2022 года | 50 | Воронова Л.Н. | |
| 4.3 | Уборка территории Чупинского городского поселения (контракт) | в течение года | 6000 | Давыдов Ю.А. | |
| 4.4 | Мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок, уборка выявленных свалок. | В течении года | 500 | Давыдов Ю.А | |
| 4.5 | установка общественных туалетов | На летний сезон | 100 | Давыдов Ю.А. | |
| 5.Малые архитектурные формы | | | | | |
| 5.1 | Приобрести и установить детскую площадку в парке «Розарий» | до 15 июля 2022 года | 1000 | Давыдов Ю.А. | |
| 5.2 | Приобрести и установить парковые скамейки и вазоны для парка « Розарий» | до 15 июня 2022 года | 500 | Давыдов Ю.А. | |
| 5.3 | Заказ, изготовление и установка 50 табличек с адресным хозяйством | в течение года | 100 | Давыдов Ю.А. | |
| 5.4 | Обустройство планировки территории парка « Розарий» | до 15.07.2022 года | 2000 |  | |
| 5.5 | Монтаж (демонтаж) фонтана на озере Прокопьевское (на летне-осенний период 2022) | до 01 июня 2022 года | 5 | Давыдов Ю.А. | |
| 5.6 | Заказ, приобретение, установка сварных качелей 2шт. | до 01 августа 2022 года | 500 | Давыдов Ю.А. | |
| 6.Содержание мест захоронения | | | | | |
| 6.1 | Организовать и провести уборку мусора на территории кладбища | в течение года | 150 | Давыдов Ю.А. | |
| 6.2 | Провести подготовку территории под захоронения (площадки, проходы) | в течение года | 75 | Давыдов Ю.А. | |
| 6.3 | Проводить снегоочистку проходов, проездов | в зимний период | 120 | Давыдов Ю.А. | |
| 6.4 | Ремонт проездов | до 01 октября 2022 года | 155 | Давыдов Ю.А. | |
| 7.Рекультивация земель | | | | | |
| 7.1 | Провести снос ветхих и сгоревших строений  (сараи на подъезде к озеру и территории планируемой под ярмарку) | до 15.07.2022 года | 2000 | Давыдов Ю.А. | |
| 7.2. | Планировка земельного участка под парковую зону | до 01.07.2022 года | 2000 | Давыдов Ю.А. | |
| 8.Организационные мероприятия | | | | | |
| 8.1 | Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ ДОМ» на территории Чупинского городского поселения | до 01 сентября 2022 года | 100 | Тюпикина Е.В. | |
| 8.2 | Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДВОР» | до 30 декабря 2022 года. | 100 | Тюпикина Е.В. | |
| 9.Противопожарные мероприятия | | | | | |
| 9.1 | Установить знаки указывающие местонахождение противопожарного водоснабжения (шесть знаков) | до 01 июня 2022 года | Муниципальная целевая программа Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения на 2019-2022 годы» | Тюпикина Е.В. | |
| 9.2 | Организовать и провести обустройство противопожарного водоема по ул. Советская район ж.д. № 54 | до 01 августа 2022года | Давыдов Ю.А. | |
| 9.3 | Приобретение противопожарного оборудования (гидрант и т.д.) | в течение 2022 г. | Давыдов Ю.А. | |

10. Спортивные сооружения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Подготовить проектную документацию по привязки планировочного решения стадиона (спортивного ядра) | до 01.03.2022 г. | Программа «Чупа - спортивная»  на период 2021-2025гг. | Тюпикина Е.В. |
| 10.2 | Приобретение спортинвентаря |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.3 | Обустройство лыжной трассы (оборудование мест для болельщиков) |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.4 | Устройство покрытия стадиона |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.5 | Обустройство лыжероллерной трассы |  |  | Давыдов Ю.А. |
| 11. Водоснабжение | | | | |
| 11.1 | Проведение анализа воды и обустройство родников (два объекта).дорожка. | до 01.09.22 г. | 200 | Давыдов Ю.А. |
| 11.2 | Подготовка проектного решения по водоподготовке и станции подъема. Закупка оборудования и монтаж. |  | 40000 | Давыдов Ю.А. |

12. Ремонт и содержание жилого фонда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения населенного пункта | В течение года | 450 | Давыдов Ю.А. |
| 12.2 | Приобретение и ремонт жилых помещений для переселения граждан | В течение года | 5000 | Давыдов Ю.А. |

13. Пляж, причал

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Монтаж - демонтаж ограждения пляжа, туалетной кабины, мебели, средств спасения и т.д.. Обследование дна пляжа. | на период летнего сезона | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 13.2 | Обустройство инфраструктуры причала (павильон, видео наблюдение, оборудование) | До 01 июня 2022 г. | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 13.3 | Организация работы лодочной станции на озере Прокопьевское (приобретение водных велосипедов) | До 01 июня 2022 г. | 1000 | Давыдов Ю.А. |